开发文档 v1.0（作为后续实施依据）

0. 文档信息

项目类型：应用开发类毕业设计（LLM API + RAG + Unity WebGL 数字人）

目标交付：可运行原型 + 测试与结果分析 + 论文与附录代码

约束条件：使用市面成品 LLM/Embedding/ASR API；TTS 以本地/浏览器播报为主、网络 TTS 仅作为可选备用；不训练模型；重点做系统集成与工程实现

1. 系统目标与范围

1.1 总目标

构建一个Web 端数字人普法教育系统，支持：

法律问答（RAG）：包含**逻辑推导过程（思维签名）**及对应的法条/案例依据，确保普法过程的可解释性。

案件情景模拟：分阶段、多轮、可分支选择并反馈法律后果

数字人多模态呈现：Unity WebGL 数字人播报 + 口型/表情/动作同步

全链路闭环：从输入到输出稳定可用，具备基础评测与日志

1.2 不做的事情（边界）

不做法律责任承诺（必须提供免责声明）

不做自研大模型训练/微调

不追求影视级口型与情绪（以“可用、稳定、可解释”为准）

2. 技术选型（确定版）

2.1 前端（Web 交互层）

框架：Vue 3 + Vite

UI：Element Plus（如你坚持 Vue2，则用 Element UI

路由/状态：Vue Router + Pinia

请求：Axios

音频：Web Audio API（播放/音量/事件监听），录音可用 MediaRecorder

职责：聊天 UI、证据卡片、案件流程面板、数字人容器、音频控制

2.2 数字人（表现渲染层）

引擎：Unity 2022 LTS（建议）

构建：WebGL

动画：Animator + BlendShape（口型、表情）

口型策略：优先实现能量驱动开合（保底稳定），可扩展到音素/viseme

2.3 后端（系统决策层）

推荐框架：FastAPI + Uvicorn

职责：会话/状态机、RAG 检索编排、LLM 调用、答案结构化、TTS/ASR 调用、日志与评测

2.4 数据与检索

关系库（会话/案件/日志）：MySQL（原型阶段可先 SQLite，后续再迁移）

向量库（法条/案例 chunk）：Qdrant / Milvus / pgvector（三选一，优先 Qdrant 上手快）

混合检索（可选增强）：

不上 ES：BM25（SQLite FTS/Whoosh）+ 向量检索融合

上 ES：Elasticsearch/OpenSearch（工作量更大，作为加分项）

2.5 外部模型 API

LLM：市面主流 API（豆包/Qwen/deepseek等任选其一）

Embedding：同厂 Embedding API 或通用 Embedding API

TTS/ASR：ASR 可接入同厂语音 API；TTS 默认采用本地/浏览器 Web Speech 或本地 mock 音频，网络 TTS 仅作为可选备用，避免演示依赖外部语音服务

3. 总体架构（分层与模块）

3.1 三层架构

感知交互层（Vue）：文本输入/语音输入、展示、把结果交给数字人播放

系统决策层（FastAPI）：RAG+LLM、案件状态机、对话上下文管理

表现渲染层（Unity WebGL）：数字人播报、口型/表情/动作渲染

3.2 决策层三大子模块（必须实现）

法律推理与问答模块（RAG）

思维签名机制：系统在生成最终回复前，强制 LLM 在私有上下文中进行 <thinking> 过程。该过程包含：

事实提取：从用户输入中抽取的法律关键要素。

规则匹配：检索到的法条与事实的关联性分析。

风险评估：基于法律逻辑得出的潜在后果预判。

案件状态管理与交互逻辑控制模块（FSM/流程引导）

对话与上下文管理模块（多轮一致性）

- 需要完成的“工作内容清单”

4.1 法律知识库构建（RAG 座） + 典型案例/解读）

清洗与切分（按“条/款/段”粒度，避免超长 chunk）

元数据标注：法律名称、条号、章节、主题标签（租赁/劳动/消费）、来源

Embedding 入库（向量库）

原文存储与引用映射（chunk_id → 原文、条号、来源）

验收标准

任意 query 能返回 Top-K 相关 chunk（含条号/来源字段）

chunk 可回溯到原文位置（可在前端展示“依据卡片”）

4.2 混合 RAG 问答（核心）

查询构造：用户问题 +（案件状态/槽位信息）→ 检索 query

检索：向量 TopK（可融合 BM25/关键词）

重排（可选加分）：reranker 或 LLM relevance scoring

上下文组装：把证据按“法条优先、案例辅助”组织

生成：LLM 输出结构化 JSON（强制引用证据）

可信约束：本地知识库无证据时先明确免责声明，标注内容来自公开网络信息后给出谨慎参考答复；网络不可用时只给一般性提示并追问必要事实

验收标准

输出包含：结论、分析、建议、引用依据（条号/来源）

“条号/依据”来自检索证据集合，不能编造（后端做校验）

4.3 案件情景模拟（至少 1–2 个场景）

设计案件模板（状态机 FSM）

定义槽位（必问事实）：例如租赁押金/兼职合同/消费维权

状态转移：事实确认 → 争议识别 → 方案选择 → 后果反馈

分支路径：不同选择触发不同提示与后果解释

状态注入 RAG：不同阶段检索与生成策略不同

验收标准

一个场景可完整走完 4 阶段以上流程

分支选择至少 2 条路径产生不同结果文本与依据

4.4 数字人多模态（Unity WebGL）

Unity 角色导入（现成模型即可）

动作与表情：至少 idle + 1–2 个手势/表情

TTS 播放：接收音频 URL/流并播放

口型同步（分层策略）

V1：音频能量驱动嘴型开合（稳定保底）

V2：音素/viseme 时间轴驱动（加分项）

Unity-Web 通信协议（见第 7 节）

验收标准

回答时数字人能同步播报（音频 + 字幕）

口型随语音变化（至少开合可见）

表情/姿态可按“情绪标签”切换

4.5 系统集成与评测

端到端链路：输入 → 后端 → 输出 → 数字人播放

日志：检索命中、引用、生成耗时、用户选择路径

测试：功能用例 + 延迟统计 + 抽样准确性评估

验收标准

连续多轮对话不丢上下文（同一 session）

常见场景响应时间在可接受范围（论文给出实测数据即可）

提供测试报告与截图/录屏证据

5. 关键数据结构（建议定死，便于前后端联调）

5.1 知识库 Chunk（向量库/原文库统一结构）

chunk_id（唯一）

text（正文）

law_name（法律名称）

article_no（条号/案号）

section（章节）

tags（主题标签：租赁/劳动/消费…）

source（来源）

created_at

5.2 会话与案件状态

session_id

user_id（可选）

history（多轮消息）

case_mode（是否处于案件模拟）

case_id（当前案件模板）

state（当前阶段）

slots（已确认事实键值）

path（分支选择路径）

updated_at

6. LLM 输出规范（统一 JSON，强约束可验收）

后端要求 LLM 必须返回：

conclusion：结论/摘要

analysis：分点分析（可包含推理链但不需要暴露内部思考）

actions：可执行建议

citations：依据列表（必须可回溯到 chunk_id / 条号）

assumptions：基于哪些事实假设

follow_up_questions：缺信息时的追问

emotion：给数字人的情绪标签（calm/serious/supportive/warning）

7. 核心接口（前后端/Unity 联调依据）

7.1 Web → 后端（REST）

POST /api/chat

入参：session_id, text, mode(chat/case), case_state(可选)

出参：answer_json（含 citations、emotion）、audio_url（可选）

POST /api/case/start

入参：case_id

出参：初始引导语 + 第一个问题

POST /api/case/step

入参：session_id, user_input / user_choice

出参：当前阶段反馈 + 下一步问题 + citations + emotion + audio_url

GET /api/knowledge/search（调试用）

POST /api/feedback（用户满意度/纠错提交）

7.2 Web → Unity（统一消息协议）

建议固定 4 个指令（越少越稳）：

Avatar.Play(audioUrl, subtitleText)

Avatar.SetEmotion(emotionTag)

Avatar.SetGesture(gestureTag)（可选）

Avatar.Stop()

Unity 回调 Web：

OnAvatarReady()

OnPlayFinished()

8. 页面与组件（Vue + Element Plus 实施清单）

8.1 页面

/chat：法律问答（默认入口）

/case：案件模拟（选择模板、阶段推进）

/settings：模型/检索参数（TopK、是否混合检索、是否启用重排）

/admin（可选）：知识库导入与检索调试

8.2 关键组件

ChatPanel（消息流）

EvidenceCard（引用依据折叠展示）ReasoningPanel：用于动态展示 AI 的思维签名过程，支持折叠/展开，增强教育交互感。

CaseStepper（阶段条 + 选项区）

AvatarContainer（Unity WebGL 容器）

AudioControl（播放、字幕开关）

9. 测试与验收（论文所需材料）

9.1 功能测试用例（建议至少 20 条）

10 条普通问答（劳动/租赁/消费各覆盖）

5 条信息不全触发追问

5 条案件模拟分支路径

9.2 关键指标（论文可写）

引用依据命中率（回答是否给出有效 citations）

无本地依据免责声明覆盖率（没检索到本地证据时是否标注公开网络来源/免责并追问）

端到端延迟（P50/P90）

稳定性：连续 N 轮对话不崩溃、不丢状态

10. 里程碑（按你当前进度可直接执行）

从现在起建议按 6 个 Sprint 推进（每 Sprint 1–2 周）：

Sprint 0：工程脚手架（Vue/FastAPI/Unity WebGL 通信跑通）

Sprint 1：知识库构建 + 向量检索接口

Sprint 2：RAG 问答闭环（结构化 JSON + 引用卡片）

Sprint 3：案件模拟（至少 1 个场景 FSM 全流程）

Sprint 4：数字人播报 + 口型保底实现 + 情绪标签驱动

Sprint 5：系统集成、测试报告、论文数据采集

11. 风险与对策（提前写进论文更稳）

幻觉风险：强制 citations、本地无证据时公开网络来源免责声明、后端引用校验

口型难度：先能量驱动保底，再做 viseme 增强

WebGL 性能：模型轻量化、减少高耗 Shader、音频流控制

成本与限流：缓存 embedding、复用 session、可配置降级策略

12. 2026-03-26 版本更新（剧情法庭方案定稿）

12.1 方案定位更新

系统定位从“通用法律问答”收敛为“面向大学生的法律科普顾问”。案件模拟模块正式采用“剧情法庭”路线，强调沉浸式引导、分支选择和真实判决讲解。

12.2 问答链路更新

恢复结构化 JSON 输出与后端守卫：输出字段包含 conclusion、analysis、actions、citations、assumptions、follow_up_questions、emotion；无证据场景默认触发拒答与追问。

12.3 运行时配置更新

新增 /api/admin/runtime-config（GET/PUT）接口，支持 TopK、是否无依据拒答、citation 校验、默认情绪、知识库集合、超时等参数动态生效；前端 /settings 已接入该接口。

12.4 测试与评测口径更新

文档、实现、测试已统一到剧情法庭版本。2026-03-26 本地回归测试结果：32 passed。固定测试集评测结果：20/20 通过（pass_rate=1.0）。

12.5 当前里程碑状态

Sprint 0-2：完成；Sprint 3：已按剧情法庭完成并替代旧FSM模板；Sprint 4：完成 Web 侧数字人桥接，Unity 表现层仍需完善；Sprint 5：已具备测试与指标导出能力。

12.6 后续收尾重点

答辩前继续补齐：Unity WebGL 一体化交付、live provider 对照实验、论文正文与附录同步更新（以 2026-03-26 报告为准）。